## Slide 1: 애플리케이션 설계 및 테스트
애플리케이션 테스트 관리
심규영

## Slide 2: 목차
1. GCInside 단위 테스트 케이스
2. GCInside 테스트 후 결함

## Slide 3: GCInside 단위 테스트
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : GCInside 시스템 구축 |  | 
 |  | 대상 시스템 명 : GCInside DB 서비스 시스템 |  | 
단계명 : 단위 테스트 |  | 작성자 : 심규영 | 승인자 : 심규영 | 변경 : 최초 작성
작성일 : 2023/04/06 |  | 버전 : 1.0 | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 테스트 조직 : A 팀
테스트 ID | DOCTS-06-06 |  | 테스트 일자 | 2023/04/06
테스트 목적 | 관리자 약관 관리 시스템 테스트 |  |  | 
테스트 기능 | 통합 약관 관리 |  |  | 
입력 데이터 | NULL |  |  | 

## Slide 4: GCInside 단위 테스트
테스트 단계 | 케이스 설명 | 예상 출력 | 중요도 | 확인 | 비고
 | 약관 리스트 출력 | 약관 목록 출력 |  | PASS | 
 | 약관 자세히 보기 | 약관 내용 출력 |  | PASS | 
 | 약관 수정 | 약관 수정 가능하게 변경 |  | PASS | 
 | 약관 미리보기 | 약관 미리보기 출력 |  | PASS | 약관 길이 문제
 | 약관 수정 완료 | DB 저장 |  | PASS | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  | 
전제 조건 | DB에 약관 내용이 들어가 있어야 함 |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 실행 되면 성공 |  |  |  | 
기타 테스트 의견 사항 |  |  |  |  | 

## Slide 5: GCInside 단위 테스트
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : GCInside 시스템 구축 |  | 
 |  | 대상 시스템 명 : GCInside DB 서비스 시스템 |  | 
단계명 : 단위 테스트 |  | 작성자 : 심규영 | 승인자 : 심규영 | 변경 : 최초 작성
작성일 : 2023/04/06 |  | 버전 : 1.0 | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 테스트 조직 : A 팀
테스트 ID | DOCTS-03-04 |  | 테스트 일자 | 2023/04/06
테스트 목적 | 갤러리 글 목록 출력 테스트 |  |  | 
테스트 기능 | 갤러리 글 목록 출력 검증 |  |  | 
입력 데이터 | 갤러리 주소, 갤러리 타입 |  |  | 

## Slide 6: GCInside 단위 테스트
테스트 단계 | 케이스 설명 | 예상 출력 | 중요도 | 확인 | 비고
 | 글 목록 출력 | 해당 갤러리 글 리스트 출력 |  | PASS | 글번호 미 출력
 | 갤러리 정보 출력 | 해당 갤러리 정보 출력 |  | PASS | 이미지 미 출력
 | 갤러리 개념글, 공지 리스트 출력 | 정렬 타입에 따른 목록 출력 |  | - | 미구현
 | 페이지 이동 | 페이지 선택 이동 |  | - | 미구현
 | 글 목록 내부 글 검색 | 해당 갤러리 내부 검색 결과 출력 |  | - | 미구현
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  | 
전제 조건 | 갤러리 정보가 DB에 존재 해야함 |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 실행 되면 성공 |  |  |  | 
기타 테스트 의견 사항 |  |  |  |  | 

## Slide 7: GCInside 테스트 후 결함
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 명 | 테스트 결과 | 결함 내용
DOCTS-06-06-01 | 약관 리스트 출력 | PASS | 
DOCTS-06-06-02 | 약관 자세히 보기 | PASS | 
DOCTS-06-06-03 | 약관 수정 | PASS | 
DOCTS-06-06-04 | 약관 미리보기 | FAIL | 약관 내용이 길 경우 문제, 스크롤 필요
DOCTS-06-06-05 | 약관 수정 완료 | PASS | 
DOCTS-03-04-01 | 글 목록 출력 | FAIL | 글 목록 우측 번호 표시
DOCTS-03-04-02 | 갤러리 정보 출력 | PASS | 
DOCTS-03-04-03 | 갤러리 개념글, 공지 리스트 출력 | FAIL | 아직 구현 안됨
DOCTS-03-04-04 | 페이지 이동 | FAIL | ‘’
DOCTS-03-04-05 | 글 목록 내부 글 검색 | FAIL | ‘’

## Slide 8: GCInside 테스트 후 결함
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 명 | 테스트 결과 | 결함 내용
DOCTS-03-05-01 | 글 작성 페이지 출력 | PASS | 
DOCTS-03-05-02 | 회원, 비회원 구분 | PASS | 
DOCTS-03-05-03 | 글 작성 시 유효성 검사 | PASS | 
DOCTS-03-05-04 | 글 작성 기능 | PASS | 
DOCTS-03-06-01 | 글 출력 | PASS | 특정 유튜브 동영상 출력 안됨(아마도 저작권 문제)
DOCTS-03-06-02 | 갤러리 정보 출력 | FAIL | 구현 안됨
DOCTS-03-06-03 | 글 추천 기능 | FAIL | ‘’
DOCTS-03-06-04 | 댓글 리스트 출력 | FAIL | 대댓글 출력 미완성
DOCTS-03-06-05 | 댓글 작성 | PASS | 
DOCTS-03-06-06 | 대댓글 작성 | FAIL | 대댓글 동적 등록 미완성, 등록은 동작 함
DOCTS-03-06-07 | 글 목록 출력 | FAIL | 글 목록 우측 번호 표시

## Slide 9: GCInside 테스트 후 결함
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스 명 | 테스트 결과 | 결함 내용
DOCTS-03-07-01 | 페이지 출력 | PASS | 
DOCTS-03-07-02 | 회원, 비회원 구분 | PASS | 
DOCTS-03-07-03 | 비회원 비밀번호 검사 | PASS | 
DOCTS-03-07-04 | 글 제목, 내용 출력 | PASS | 
DOCTS-03-07-05 | 글 수정 기능 | PASS | 
DOCTS-03-07-06 | 글 수정 시 유효성 검사 | PASS | 
DOCTS-03-08-01 | 페이지 출력 | PASS | 
DOCTS-03-08-02 | 회원, 비회원 구분 | PASS | 
DOCTS-03-08-03 | 비회원 비밀번호 확인 | PASS | 
DOCTS-03-08-04 | 삭제 확인 | PASS | 
DOCTS-03-08-05 | 삭제 기능 | PASS |